# UMOWA

pomiędzy:

Gminą Golczewo z siedzibą w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo NIP: 986-01-57-036,  REGON: 811684870,

reprezentowaną przez:

Macieja Zielińskiego – Burmistrza Gminy Golczewo, przy kontrasygnacie:

Barbary Deszyńskiej – Skarbnika Gminy Golczewo

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku prowadzonego postępowania nr ZZF.271.10.2019 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: „Wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne w Golczewie” zgodnie z dokumentacja przetargową 
i ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną cześć umowy.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do demontażu 276 sztuk istniejącego oświetlenia ulicznego, dostawy i  montażu 276 szt. energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED oraz zagospodarowania wymienionych opraw i innych elementów zdemontowanego oświetlenia ulicznego.

§ 2

- Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia _

- Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie\przy udziale podwykonawcy …… w zakresie określonym w złożonej ofercie ……………..

- Wykonawca odpowiada za wykonanie przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, co do zakresu rzeczowego jak i jakości jak za działania i zaniechania własne.

§ 3

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie ryczałtowe wynikające z oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy w wysokości netto: _ zł i brutto (wraz z podatkiem VAT w stawce w wysokości) _ zł, słownie: _).

- Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie wątpliwości uznaje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót, prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia i oświadcza, że jest mu znany stan techniczny słupów, co uwzględnił w złożonej ofercie.

- Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto może się zmienić tylko w przypadku zmiany stawki VAT określonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166, 2200)

- Zamawiający przewiduje płatności częściowe, tj.:

- po prawidłowym wykonaniu demontażu istniejących opraw i montażu 138 nowych opraw, płatność częściowa w wysokości 50% wartości brutto zamówienia;

- po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, płatność pozostałej wartości brutto zamówienia.

§ 4

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: …………….. w formie …………… .

- Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwróci Wykonawcy część złożonego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego prac montażowych, w kwocie nieprzekraczającej łącznie 70% wniesionego zabezpieczenia.

- Pozostała cześć złożonego zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń za wady z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane prace montażowe.

§ 5

- Materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 i 730) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom dokumentacji przetargowej.

- Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dotyczącą używanych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest przed użyciem materiałów uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie ich zastosowania w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu odbioru częściowego i końcowego prac, przekaże Zamawiającemu atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty, stwierdzające jakość dostarczonych i zamontowanych materiałów oraz wszelkie próby i pomiary wymagane prawem.

- Wykonawca zapewnia zabezpieczenie, oznakowanie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca po zakończeniu prac montażowych doprowadzi teren  przylegający do stanu pierwotnego,  zagospodaruje materiały odpadowe na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, warunkami wynikającymi ze sztuki budowlanej, przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykonania.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy w toku realizacji niniejszej umowy elementów istniejącej infrastruktury – naprawienie i doprowadzenie do stanu  poprzedniego  na  własny  koszt.

§ 6

- Zamawiający ma prawo do sprawdzania opraw i prac montażowych i powiadamiania Wykonawcy o  wykrytych wadach. Sprawdzanie jakości robót przez Zmawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Usunięcie wady jakościowej lub innej usterki objętej gwarancją 	Zamawiający zgłasza
Wykonawcy przez cały okres trwania gwarancji, a Wykonawca zobowiązuje się do interwencji w ww. sprawie w terminie do 7 dni roboczych.

- Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie usterek przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wady lub usterki podmiotowi trzeciemu, obciążając Wykonawcę kosztami ich usunięcia.

§ 7

- Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót:

  - odbiór częściowy prac montażowych, polegający na sprawdzeniu wykonania wymiany co najmniej 138 sztuk opraw oświetleniowych;

  - odbiór końcowy prac montażowych, polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych prac zgodnie z umową, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiającego odbioru prac;

  - odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych prac montażowych, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia, na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, wykonany w całości zgodnie z dokumentacją techniczną,  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze winny być ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru robót w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenie robót.

§ 8

- Zamawiający Wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania częściowego i końcowego przedmiotu umowy płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od dnia przekazania prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której Wykonawca dołącza protokół odbioru prac.

- Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

§ 9

- Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczonych opraw i innych elementów montażowych.

- Wykonawca zapewnia, że zamontowane oprawy i inne elementy oświetleniowe będą nowe, nieużywane oraz, że posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie prac montażowych jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość lub staną się nieprzydatne do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac montażowych oraz dostarczonych opraw objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca udziela _ miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy w zakresie robót montażowych opraw oświetleniowych, licząc od dnia przekazania całości przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru prac.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne prac montażowych wygasają po upływie _ miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac co najmniej 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Podstawą rozwiązania umowy jest brak rozpoczęcia prac po jednokrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcę do przystąpienia do prac montażowych lub przyspieszenia prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane roboty potwierdzone protokołem.

- Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od upływu określonego przez strony terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

  - zwłoki, w usunięciu wad prac montażowych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej. Termin usunięcia wady ustalono w § 6 ust. 2.

  - odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

§ 11

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp  przewiduje możliwość dokonania  zmiany zawartej umowy określając warunki takiej zmiany:

- Zmiana terminu wykonania zamówienia:

- Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

  - klęskami żywiołowymi,

  - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

  - konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego;

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie Dostaw przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Wymaganiach Zamawiającego;

- Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu;

- inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania  lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub wynika                         z obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT;

- nałożenie przez instytucje udzielające dofinansowania dodatkowych nie przewidzianych uprzednio zobowiązań;

- zmiana zakresu dostaw wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia podwykonawcom;

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. a) – c), termin wykonania zamówienia może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

- Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku urządzeń wskazanych przez Zamawiającego spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;

- pojawienie się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji urządzeń, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości urządzeń;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane przez Zamawiającego,  w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów;

- konieczność wyłączenia elementów zamówienia z zakresu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 ppkt a) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania dostawy, materiałów i technologii urządzeń. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa na zasadach określonych w umowie.

- Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana obowiązującej stawki VAT.

- konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności.

- Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków wykonawcy.

6. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

7. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.

Integralnymi częściami umowy są:

Zał. nr 1 – Oferta Wykonawcy

Zał. nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: